# HarborGuard 任务书 C · AI 模型与 Agent

Oct 16, 2026 · @Chris

给 C 和 C 的 AI：按步骤顺序做，每步做完对照验收清单打勾，再进入下一步。两次训练都放在后台跑，训练期间做下一步。

## 一页说明

C 负责系统里所有「模型」：声呐图像怎么生成、YOLO26 怎么识别、Agent 怎么解读警报并给建议、断网时本地 LoRA 模型怎么接管。你的产出通过两条路进入系统：B 直接 import 你的 Python 函数；你的 Agent 服务把建议 POST 给 B 的后端。

你负责

- ml/sonar/：声呐图渲染器 render_ping 和合成数据集。

- ml/yolo/：YOLO26 训练、权重、推理接口 SonarDetector、指标文件。

- agent/：Agent 服务（端口 8001），含上下文收集、提示词、模型路由（云端 → 本地 → 模板）、问答接口。

- ml/lora/：蒸馏数据、LoRA 训练、GGUF 导出、Ollama 部署、对比评估。

你不负责

- 警报等级和方案指标：B 用规则算，Agent 只解读和推荐，不能改等级、不能执行任何操作。

- 界面：A 负责，你只要保证 Recommendation 字段完整。

交付物

- render_ping 和 SonarDetector 两个函数，签名与附录完全一致。

- 训练好的 ml/yolo/weights/best.pt 和 ml/yolo/metrics.json。

- 可运行的 Agent 服务：python -m agent.main。

- Ollama 本地模型 harborguard-lora 和 ml/lora/metrics.json（含与基座模型的对比）。

步骤总览

| 步骤 | 时间 | 依赖 | 对应检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 环境自检 | H0–H0.5 | 无 | — |
| C1 声呐图渲染器与合成数据集 | H0.5–H4 | 附录接口 | H4 交给 B |
| C2 YOLO26 训练（后台）与推理接口 | H4–H7 | C1 | H7 交给 B |
| C3 Agent 服务与云端 LLM | H7–H10 | B 的 REST/WS（可先用 B 的桩） | H8 最小闭环、H11 联调 |
| C4 LoRA 蒸馏与训练（后台） | H10–H14 | C3 的提示词 | H14 全功能集成 |
| C5 离线切换、灾害建议、集成与彩排 | H14–H20 | C3、C4 | H20 功能冻结 |

## 先发给你的 AI 的项目上下文

开工前把下面整段发给你的 AI，再把文末「附录：共享契约 v1」整节贴给它。之后每次只发一个步骤（如「C1」整节），做完按验收清单检查。

你是我的机器学习与 Agent 结对工程师。我们在 24 小时黑客松里做 HarborGuard：洛杉矶港水下安防数字孪生。

系统组成：
- 队友 B 的后端（Python FastAPI，端口 8000）负责仿真、跟踪、风险评分、三级警报和方案计算，通过 ws://localhost:8000/ws 和 /api REST 发布。
- 队友 A 的前端只读后端数据。
- 我负责四件事：
  1. ml/sonar/render.py：render_ping，把目标几何渲染成扇形前视声呐灰度图并输出 YOLO 标注；
  2. ml/yolo/：在合成数据上微调 Ultralytics YOLO26（yolo26n.pt），提供 SonarDetector.detect；
  3. agent/：Agent 服务（FastAPI，端口 8001），订阅后端事件，用确定性代码收集上下文，调用 LLM 生成建议 JSON，POST 到后端 /api/recommendations；
  4. ml/lora/：用云端 LLM 蒸馏数据，LoRA 微调一个小模型，导出 GGUF 用 Ollama 本地运行，断网时接管。

硬规则：
1. 与 B 的接口（render_ping、SonarDetector、REST、Recommendation）严格按我贴的《共享契约 v1》，签名和字段名一字不改。
2. Agent 绝不改警报等级、绝不调用 /api/decision；只解读和推荐，最终由人决定。
3. LLM 只做一件事：输入上下文 JSON，输出建议 JSON。工具调用由我们的代码确定性完成（先拉齐上下文），这样云端模型和本地 LoRA 模型的输入输出完全一致。
4. 输出必须经过 pydantic 校验 + ID 存在性校验；不合格重试一次，再不行用模板，任何情况下都要给出一条建议。
5. 路由顺序：云端（在线且健康）→ 本地 Ollama → 模板。云端超时 15 秒，本地超时 30 秒。
6. 所有随机数用固定种子；数据集和训练命令写成可重跑的脚本；每完成一步，告诉我改了哪些文件、怎么验证。

接下来我会一步一步给你任务，每个任务带验收标准。

## C0 · 技术栈、环境自检与目录（H0–H0.5）

技术栈

| 用途 | 选型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 声呐渲染 | NumPy + OpenCV（cv2.remap） | 极坐标 → 扇形 |
| 检测模型 | Ultralytics YOLO26（yolo26n.pt） | 2026 年 1 月发布的最新版本，免 NMS，CPU 推理快 |
| 训练算力 | Colab GPU 或本地 GPU | YOLO 和 LoRA 都在这里训练 |
| Agent 服务 | FastAPI + httpx + websockets + pydantic v2 | 端口 8001 |
| 云端 LLM | Anthropic SDK，默认 claude-sonnet-5-5 | 或团队有额度的其他模型；改一处配置即可 |
| 本地 LLM | Ollama（OpenAI 兼容接口 http://localhost:11434/v1）+ openai SDK | 断网接管 |
| LoRA | Unsloth + TRL（Colab） | 基座 Qwen3.5 小尺寸；有兼容问题换 Qwen3 1.7B |

环境自检（每项都要跑通）

python3.11 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install ultralytics opencv-python-headless numpy pyyaml matplotlib \
            fastapi "uvicorn[standard]" httpx websockets "pydantic>=2" anthropic openai pytest
python -c "from ultralytics import YOLO; YOLO('yolo26n.pt').info()"      # 自动下载并打印模型信息
python -c "import anthropic; print(anthropic.Anthropic().messages.create(model='claude-sonnet-5-5', max_tokens=20, messages=[{'role':'user','content':'ping'}]).content[0].text)"
ollama --version && ollama list                                        # 先安装 Ollama 桌面版

- API key 放仓库根目录 .env（已被 .gitignore 忽略），不要提交。

- 在 Ollama 上先拉一个 Qwen 小模型试跑（具体 tag 以 ollama.com 模型页为准），确认断开 Wi-Fi 后仍能对话。

- 打开一个 Unsloth 的 Colab 微调示例笔记本，确认能分到 GPU。

目录结构

ml/
  __init__.py
  sonar/    __init__.py  render.py  gen_dataset.py  preview.py
  yolo/     __init__.py  sonar.yaml  train.md  infer.py  eval.py  weights/best.pt  metrics.json
  lora/     gen_contexts.py  distill.py  train_lora.ipynb  Modelfile  eval.py  metrics.json
  datasets/ (gitignore)
agent/
  __init__.py  main.py  config.py  context.py  prompts.py  schemas.py
  router.py  template.py  backend_client.py  tests/

验收

- ☐ 上面四条自检命令全部成功

- ☐ 断开 Wi-Fi 时 Ollama 仍能回答

- ☐ Colab 能分到 GPU

## C1 · 声呐图渲染器与合成数据集（H0.5–H4）

目标：一个函数同时服务两件事：给 B 在运行时生成主动 ping 图像；给你批量生成带自动标注的 YOLO 训练集。仿真器知道真值，所以完全不需要手工标注。

做什么

- ml/sonar/render.py 的 render_ping（签名见附录，不能改）：

  - 建极坐标画布：512 个距离格覆盖 [0, max_range_m]，256 个波束覆盖 [−fov/2, fov/2]。

  - 背景：瑞利分布斑点噪声（尺度由 noise 决定）；海底回波随距离逐渐增强并带随机斑块；最近 3% 距离格为暗带。

  - 逐个目标画回波：径向长度 = 目标在视线方向上的投影长度，角宽 = 宽度 ÷ 距离（换算成波束数，至少 2 个）。按类别：

    - uuv：紧凑的亮椭圆（强度 0.8–1.0），后方拖一段零强度声影，长度为目标尺寸的 1.5–3 倍。

    - fish_school：半径 5–30 米内撒 20–80 个小亮点（1–2 格，强度 0.3–0.6），无声影。

    - debris（如落水集装箱）：矩形、边缘最亮（0.9），声影长且明显（3–5 倍）。

    - marine_mammal：拉长椭圆（0.5–0.8），轻微模糊，声影短而弱。

  - 时变增益归一化，高斯模糊 σ = 0.7，裁剪到 0–1。

  - 极坐标 → 扇形：输出 size × size，扇形顶点在底部中央、向上张开；对每个输出像素反算 (r, θ)，用 cv2.remap 采样；扇形外为黑。

  - 标注框：把每个目标回波（含鱼群的全部亮点，不含声影）的极坐标外包四角变换到图像坐标，取最小外接矩形；裁到图内；面积 < 16 像素的丢弃。

  - 返回 (uint8 图像, [{cls, bbox}])；同一 seed 输出完全相同。

- ml/sonar/gen_dataset.py：python -m ml.sonar.gen_dataset --n 4000 --out ml/datasets/sonar --seed 0

  - 每张图随机 1–4 个目标；类别比例 uuv 30%、fish_school 30%、debris 20%、marine_mammal 20%；另有 10% 只有背景的负样本。

  - max_range_m 在 50–300 米随机；noise 在 0.1–0.6；目标距离在量程的 10%–95%。

  - 尺寸：uuv 长 2–6 米；debris 长 6–12 米；mammal 长 2–5 米。

  - 按 85/15 分 train/val，写成 YOLO 目录（images/、labels/），生成 ml/yolo/sonar.yaml，类别顺序 0 uuv、1 fish_school、2 debris、3 marine_mammal。

- ml/sonar/preview.py：随机取 16 张，画框和类名，拼成 ml/sonar/samples.png。

- 约 H4 通知 B：渲染器可以 import 了，并把 samples.png 发群里。

验收

- ☐ samples.png 中框紧贴回波；uuv 和 debris 后方能看到声影

- ☐ 4000 张在笔记本上 10 分钟内生成完

- ☐ pytest：所有标注坐标归一化后在 [0, 1]；同一 seed 两次输出逐像素相同

- ☐ 打印各类数量表，比例与设定相差 < 3 个百分点

- ☐ B 在后端里成功调用 render_ping（B 确认）

## C2 · YOLO26 训练与推理接口（H4–H7）

目标：得到一个在 CPU 上每张 < 100 ms 的声呐目标检测器，交给 B 接进主动 ping 流程。训练在后台跑，期间开始 C3。

做什么

- 把 ml/datasets/sonar 打包上传到 Colab（或在本地 GPU 上训练）。

- 训练命令（batch 按显存调整）：

yolo detect train model=yolo26n.pt data=ml/yolo/sonar.yaml imgsz=640 epochs=50 \
     batch=32 patience=10 seed=0 mosaic=0.0 flipud=0.0 fliplr=0.5

- 关掉 mosaic：拼接会把多个扇形拼在一起，破坏几何。

- 不做上下翻转（扇形顶点固定在底部）；左右翻转等于方位镜像，可以保留。

- 命令写进 ml/yolo/train.md，保证可重跑。

- 训练完把 best.pt 复制到 ml/yolo/weights/best.pt。nano 权重只有几 MB，可以直接提交；否则放共享盘并在 README 写下载方式。

- ml/yolo/infer.py 的 SonarDetector（签名见附录）：构造时加载一次权重、强制 CPU；detect 输入灰度图（内部转三通道），输出 [{cls, conf, bbox}]，bbox 为像素 [x1, y1, x2, y2]。权重文件不存在时抛出明确异常，B 会捕获后改用桩。

- ml/yolo/eval.py：在 val 集上算 mAP50、mAP50-95、各类召回率；在 CPU 上连续推理 20 张取平均耗时；写入 ml/yolo/metrics.json：

{"model": "yolo26n", "data": "synthetic", "n_val": 600,
 "mAP50": 0.0, "mAP50_95": 0.0,
 "recall": {"uuv": 0.0, "fish_school": 0.0, "debris": 0.0, "marine_mammal": 0.0},
 "cpu_ms_per_image": 0.0}

（数值为占位，由脚本填入。）

- 可选（P2）：找几张公开 UATD 真实声呐图跑一下推理做定性展示；它的类别和我们不同，不算指标。

验收

- ☐ 训练完成，metrics.json 已生成；合成验证集 mAP50 应 ≥ 0.8，明显偏低先回去检查标注框

- ☐ CPU 平均推理每张 < 100 ms

- ☐ B 的后端接入后，detection 事件里 model 为 yolo26n（不再是 stub）

- ☐ 后端 /api/metrics 能读到你的 YOLO 指标

## C3 · Agent 服务与云端 LLM（H7–H10）

目标：后端一发出 options_ready，10 秒内就有一条格式合法、只引用真实 ID 的中文建议出现在 A 的界面上；任何模型失败都退回模板，永远有建议。

做什么

- agent/backend_client.py：WebSocket 客户端连 ws://localhost:8000/ws，断线自动重连，重连后用 GET /api/events?since_seq= 补齐漏掉的事件；附录里的 GET 接口各封装一个函数；post_recommendation()、post_log()。

- agent/main.py：FastAPI，端口 8001，提供 GET /health、POST /ask；启动时后台运行 WS 客户端和一个串行任务队列。触发规则：

  - options_ready → kind = security。

  - alert_changed 且升到二级 → kind = security，此时还没有方案，建议内容为「核实什么」。

  - reopen_plan → kind = disaster，同一计划不重复，最多每 20 秒仿真时间一次。

  - buoy_changed 且为 down → kind = buoy。

  - 同一警报只处理最新一个任务，旧任务丢弃。

- agent/context.py：用 REST 拉齐上下文，压缩成 ≤ 3 KB 的 JSON（格式见下）。history_summary 由你从航迹 history 计算：近 60 秒深度标准差、直线度。buoys.covering_track 为与航迹距离小于 range_m 的在线浮标。

- agent/prompts.py：下面的系统提示词原样使用；user 消息就是上下文 JSON 字符串。云端、本地、LoRA 训练数据三处共用同一份提示词。

- agent/schemas.py：pydantic RecommendationDraft（summary、explanation、recommended_option_id、evidence_ids、uncertainties、confidence）。校验后再做：evidence_ids 必须都在上下文里出现过；recommended_option_id 必须在 options 中或为 null；超长字段截断。不合格时把错误信息附上重试一次。

- agent/router.py：generate(context) -> (draft, model, latency_ms)；state.network 为 offline 或云端健康检查失败时跳过云端；顺序：云端（超时 15 秒）→ 本地 Ollama（超时 30 秒，C4 之前可先用基座模型）→ 模板。

- agent/template.py：不用模型，按 ranked 第一个方案拼出建议文字，保证 2 秒内返回。

- 组装完整 Recommendation（id 用 uuid、created_t 取上下文 t、填 kind、alert_id、model、latency_ms），POST 到 /api/recommendations。模型切换时 POST 一条 agent 日志。

- POST /ask（P1）：{question, track_id?} → 收集该航迹上下文 → 云端回答 ≤ 150 字，必须引用上下文里的数字 → {answer, model}。

系统提示词（agent/prompts.py，原样使用）

你是港口水下安防值班助手 HarborGuard Agent。你只做两件事：解释当前警报或态势，推荐一个已有方案。
规则：
1. 只能使用输入 JSON 里的事实和 ID，不得编造数字、ID、船名或方案。
2. 你不能改变警报等级，不能执行任何操作；最终决定由人类值班员作出。
3. 安防事件：从 options 中推荐一个 recommended_option_id，优先选 residual_risk ≤ 0.2 且 delay_vessel_hours 最少的方案；都不满足时推荐残余风险最低的方案，并在 uncertainties 中说明。没有 options 时 recommended_option_id 为 null，说明值班员应核实什么。
4. 灾害事件：说明哪些分区可以先复航、哪些需要人工勘测，recommended_option_id 为 null。
5. 证据不足（只有 1 个浮标覆盖、识别置信度 < 0.6、有浮标离线）时，必须写进 uncertainties，并降低 confidence。
6. 用简体中文。summary ≤ 60 字，explanation ≤ 300 字，uncertainties 每条 ≤ 40 字。
只输出一个 JSON 对象，不要输出任何其他文字：
{"summary": str, "explanation": str, "recommended_option_id": str 或 null, "evidence_ids": [str], "uncertainties": [str], "confidence": "low" | "medium" | "high"}

上下文 JSON 格式（user 消息）

{"kind": "security", "t": 312.0, "mode": "security", "network": "online",
 "alert": {"id": "A3", "level": 3, "risk": 0.80, "breakdown": {"C": 0.87, "P": 0.80, "B": 0.75, "Z": 0.90, "D": 0.30},
           "asset_id": "asset-berth-2", "zone_id": "zone-B2", "distance_m": 380, "eta_s": 190},
 "track": {"id": "T7", "cls": "uuv", "conf": 0.87, "cue": "narrowband", "depth_m": 12.1,
           "speed_mps": 2.0, "heading_deg": 312, "history_summary": {"depth_std_m": 0.4, "straightness": 0.97}},
 "detections": [{"id": "det-4", "cls": "uuv", "conf": 0.87, "model": "yolo26n"}],
 "options": ["…附录 Option 对象…"], "ranked": ["opt-1", "opt-2", "port-closure"],
 "buoys": {"ok": 10, "down": [], "covering_track": ["B3", "B5"]},
 "zones": [{"id": "zone-B2", "name": "…", "kind": "berth", "state": "open"}],
 "recent_logs": ["…最近 10 条日志文本…"]}

（以上数值为示例，实际全部来自后端。）

验收

- ☐ 后端跑场景 A：options_ready 后 10 秒内出现 recommendation 事件，model 为 cloud

- ☐ 连续 20 次触发：校验后 100% 合法，evidence_ids 全部真实存在

- ☐ 后端发 network_changed（offline）后，下一次生成不再尝试云端

- ☐ 故意填错 API key 并停掉 Ollama：2 秒内仍能 POST 一条 model 为 template 的建议

- ☐ 代码里搜不到对 /api/decision 的调用

## C4 · LoRA 蒸馏数据与训练（H10–H14）

目标：一个断网可用的本地小模型，在我们这个窄任务（上下文 JSON → 建议 JSON）上明显好于未微调的基座模型。训练在 Colab 后台跑，期间推进 C5。

做什么

- ml/lora/gen_contexts.py：生成 500 个多样化的上下文 JSON，格式与 C3 完全一致。

  - 主要来源是按契约随机合成：kind 比例 security 70%、disaster 20%、buoy 10%；随机等级、分项、识别类别与置信度、方案指标、浮标离线、network 状态。

  - 保持内部一致：risk = 加权和；ranked 顺序符合「残余风险 ≤ 0.2 的按延误升序在前」规则。

  - B 的后端可用时，再加 50–100 个从真实场景运行中截取的上下文。

- ml/lora/distill.py：用 C3 的同一份系统提示词调用云端模型，8 路并发；输出经 C3 的同一套校验，只保留合格样本。按 450 / 50 分训练集和测试集，存成 JSONL：每行 {"messages": [system, user(上下文), assistant(建议 JSON)]}。

- 人工抽查 30 条：方案选得对、没有编造 ID、中文简洁。发现系统性问题就改提示词并重新蒸馏（C3 同步改）。

- ml/lora/train_lora.ipynb（Colab，Unsloth + TRL SFT）：

  - 基座：Qwen3.5 小尺寸，先用 0.8B（训练最快），时间和显存允许再试 4B；模型名以 Unsloth 文档为准。

  - LoRA rank 16、alpha 16–32、学习率 2e-4、2–3 个 epoch、最大长度 4096。

  - 用 bf16 LoRA，不用 4-bit 训练：已有社区微调说明 Unsloth 不建议对 Qwen3.5 做 4-bit 量化训练。

  - Qwen3.5 在 Unsloth 或 Ollama 上遇到兼容问题，直接换 Qwen3 1.7B。

- 导出与部署：用 Unsloth 导出 GGUF（q4_k_m 或 q8_0），下载到笔记本；写 ml/lora/Modelfile（FROM ./harborguard.gguf，temperature 0.2），执行 ollama create harborguard-lora -f ml/lora/Modelfile。系统提示词仍在请求里发送，与训练时一致。

- ml/lora/eval.py：在 50 条测试上下文上对比「基座 + 提示词」和「LoRA」：JSON 合法率（含一次重试）、推荐方案与 ranked[0] 一致率、平均耗时；写入 ml/lora/metrics.json：

{"base": {"model": "qwen-base", "json_valid": 0.0, "option_agree": 0.0, "latency_s": 0.0},
 "lora": {"model": "harborguard-lora", "json_valid": 0.0, "option_agree": 0.0, "latency_s": 0.0},
 "n_test": 50, "teacher": "claude-sonnet-5-5"}

（数值为占位，由脚本填入。）

验收

- ☐ 合格训练样本 ≥ 400 条

- ☐ LoRA 在 50 条测试上：JSON 合法率 ≥ 90%，方案一致率 ≥ 80%

- ☐ 演示笔记本上本地生成一条建议 ≤ 10 秒

- ☐ metrics.json 含基座与 LoRA 对比，后端 /api/metrics 能读到

- ☐ 断开 Wi-Fi 后 ollama run harborguard-lora 正常输出

## C5 · 离线切换、灾害建议、集成与彩排（H14–H20）

目标：现场真断 Wi-Fi 时，Agent 在 10 秒内由本地 LoRA 接管，并继续给出灾害模式的复航建议；Wi-Fi 恢复后自动切回云端。H20 后只修 bug。

做什么

- 本地路径定稿：router 的本地分支指向 Ollama 的 OpenAI 兼容接口 http://localhost:11434/v1，模型 harborguard-lora。

- 健康检查：每 3 秒检查一次云端可达性（轻量请求，2 秒超时），并读取 state.network；任一为离线就标记云端不可用。状态变化时 POST 一条 agent 日志，如「外网不可用，切换本地 LoRA」「外网恢复，切回云端」。

- 灾害建议：kind = disaster 的上下文加入 ReopenPlan、各分区状态和离线浮标；建议说明先复航哪些泊位、先勘测哪些分区；recommended_option_id 为 null；evidence_ids 引用分区和浮标 ID。

- 浮标失效建议：kind = buoy，说明哪些分区覆盖下降、建议人工补位或巡逻。

- 问答接口定稿（P1）：离线时由本地模型回答，并在答案中标明「本地模型」。

- 断网彩排：完整跑场景 B，中途真的关掉 Wi-Fi，确认下一条建议 model 为 local；再打开 Wi-Fi，确认切回 cloud。

- agent/README.md：启动顺序（ollama serve → 后端 → python -m agent.main → 前端）、环境变量、常见故障处理。

- 帮 A 核对指标卡上的数字和措辞（注明「合成数据指标」）；帮 B 调检测置信度阈值。

验收

- ☐ 场景 B 中关掉 Wi-Fi：触发后 10 秒内出现 model = local 的建议

- ☐ 打开 Wi-Fi：10 秒内恢复为 cloud

- ☐ Agent 连续运行 20 分钟不崩溃、不重复刷建议

- ☐ 灾害建议引用的分区 ID 全部真实存在

- ☐ 队友按 README 能独立启动 Agent

## 联调检查点

| 时点 | 和谁 | 你要演示什么 |
| --- | --- | --- |
| H2 | B | 确认附录里两个 Python 接口签名，B 写好调用桩 |
| H4 | B | render_ping 可 import，samples.png 已发群里 |
| H7 | B | SonarDetector 可 import，权重已提交或可下载 |
| H8 | A、B | 场景 A 中出现建议（模板或云端均可） |
| H11 | B | Agent 收到 options_ready 并成功回传建议；重连补事件正常 |
| H14 | A、B | 断网切本地 LoRA；灾害模式建议 |
| H20 | 全员 | 功能冻结；三个 metrics 数字已在指标卡上 |

## 兜底

| 情况 | 怎么办 |
| --- | --- |
| 渲染器 H4 还没好 | 先给 B 一个只画白色矩形的简化版，签名不变 |
| YOLO 效果差或没 GPU | 类别缩到 uuv 和 fish_school 两类重训；再不行让 B 用桩，演示时如实说明 |
| 云端太慢 | 换更快的模型档位，或把超时调短，尽早落到本地或模板 |
| LoRA 训练失败或输出格式乱 | 用「基座模型 + 提示词」做本地兜底；指标卡如实显示 |
| Ollama 现场出问题 | 模板建议照常输出，断网演示依然成立 |

## 附录：共享契约 v1

三份任务书里这一节完全相同。B 负责维护，H2 冻结；之后任何改动需三人同意，并把版本号改为 v1.1。

进程与端口

| 进程 | 负责人 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 后端：仿真 + 感知 + 决策 | B | http://localhost:8000/api ，ws://localhost:8000/ws |
| Agent 服务 | C | http://localhost:8001 |
| 前端 | A | http://localhost:5173 |
| 本地 LLM（Ollama） | C | http://localhost:11434 |

约定

- 坐标用 WGS84 经纬度；depth_m 向下为正，单位米。

- 本地米制坐标原点 lat0 = 33.7300，lon0 = −118.2600；换算 x_e = (lon − lon0) × 111320 × cos(lat0)，y_n = (lat − lat0) × 110540。

- t 为场景开始后的仿真秒数；速度单位 m/s；角度单位度；航向 0° 为正北，顺时针。

- 风险权重 C 0.30、P 0.25、B 0.25、Z 0.15、D 0.05；risk = 各分项 × 权重之和。

- ID 一律为字符串：浮标 B1…B10，航迹 T1…，警报 A1…，识别 det-1…，方案 opt-1… 和 port-closure；分区、资产 ID 见 data 文件。

类型定义（TypeScript 写法；Python 侧用 pydantic 一一对应，字段名完全相同）

type Cls = "unknown" | "uuv" | "fish_school" | "debris" | "marine_mammal" | "vessel";
type Level = 0 | 1 | 2 | 3;   // 0 = 背景，不进警报列表
type ZoneState = "open" | "restricted" | "clear" | "unsurveyed" | "blocked";

interface StateMsg {
  type: "state"; seq: number; t: number;
  mode: "security" | "disaster"; network: "online" | "offline";
  scenario: "a" | "b" | null; paused: boolean; speed: number;
  buoys: Buoy[]; tracks: Track[]; alerts: Alert[]; zones: ZoneStatus[];
}
interface Buoy { id: string; lat: number; lon: number; status: "ok" | "down"; range_m: number; pinging: boolean; }
interface Track {
  id: string; status: "tentative" | "confirmed";
  cls: Cls; conf: number;                              // 未经主动 ping 识别时 cls = "unknown"
  cue: "narrowband" | "broadband" | "call" | "none";   // 被动声学线索
  lat: number; lon: number; depth_m: number;
  vel_e: number; vel_n: number; vel_d: number; speed_mps: number; heading_deg: number;
  err: { a_m: number; b_m: number; angle_deg: number }; // 1σ 误差椭圆
  history: [number, number, number, number][];         // [lat, lon, depth_m, t]，state 中最多 60 点
  predicted: [number, number, number, number][];       // 未来 5 分钟，每 30 秒一点
  level: Level; risk: number; detection_id: string | null;
}
interface Alert {
  id: string; track_id: string; level: 1 | 2 | 3; risk: number;
  breakdown: { C: number; P: number; B: number; Z: number; D: number };  // 各 0–1，未加权
  zone_id: string | null; asset_id: string; distance_m: number; eta_s: number | null;
  raised_t: number; updated_t: number; options_ready: boolean;
}
interface ZoneStatus { id: string; state: ZoneState; coverage: number; }   // coverage 0–1
interface Asset { id: string; name: string; kind: string; lat: number; lon: number; sensitivity: number; rings_m: [number, number, number]; }
interface Detection {
  id: string; track_id: string; buoy_id: string; t: number;
  cls: Cls; conf: number; bbox: [number, number, number, number];   // 像素 x1, y1, x2, y2
  image_url: string; model: "yolo26n" | "stub";
}
interface Option {
  id: string; label: string; is_baseline: boolean;
  zones_closed: string[]; speed_limit_zones: string[];
  berths_open_pct: number;      // 0–1
  vessels_affected: number; delay_vessel_hours: number; residual_risk: number;  // residual 0–1
}
interface ReopenPlan {
  route_zone_ids: string[]; reopen_berth_zone_ids: string[];
  unsurveyed_zone_ids: string[]; blocked_zone_ids: string[];
  est_hours_saved: number;      // 按每区勘测 survey_h 小时的假设计算
}
interface Recommendation {
  id: string; kind: "security" | "disaster" | "buoy"; alert_id: string | null;
  model: "cloud" | "local" | "template";
  summary: string;              // ≤ 60 字
  explanation: string;          // ≤ 300 字
  recommended_option_id: string | null;
  evidence_ids: string[];       // 只能引用存在的 ID
  uncertainties: string[];
  confidence: "low" | "medium" | "high";
  created_t: number; latency_ms: number;
}
interface LogEntry { t: number; level: "info" | "warn" | "critical"; source: "sim" | "perception" | "decision" | "agent" | "operator"; text: string; }
interface EventMsg { type: "event"; seq: number; t: number; event: string; data: unknown; }

WebSocket（ws://localhost:8000/ws，服务器单向推送）：state 每秒 5 次，为完整快照；event 发生即推送，信封为 EventMsg。

| event | data |
| --- | --- |
| alert_raised | {alert} |
| alert_changed | {alert, from_level, to_level} |
| alert_cleared | {alert_id} |
| detection | {detection} |
| options_ready | {alert_id, options, ranked}，ranked 为方案 ID 按推荐顺序 |
| recommendation | {recommendation} |
| decision | {alert_id, option_id, action, operator} |
| zone_changed | {zone_id, state} |
| reopen_plan | ReopenPlan |
| buoy_changed | {buoy_id, status} |
| network_changed | {network} |
| mode_changed | {mode} |
| scenario_changed | {scenario, status}，status 为 started、ended、reset |
| log | {log} |

REST（前缀 http://localhost:8000/api）

| 方法 | 路径 | 请求体 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | — | {ok: true} |
| GET | /state | — | 最新 state 快照 |
| GET | /events?since_seq=N | — | seq 大于 N 的事件，最多 500 条 |
| GET | /zones | — | GeoJSON FeatureCollection，properties 含当前 state、coverage |
| GET | /assets | — | Asset[] |
| GET | /buoys | — | Buoy[] |
| GET | /tracks/{id} | — | Track（history 不截断） |
| GET | /alerts/{id} | — | Alert |
| GET | /detections/{id} | — | Detection |
| GET | /options/{alert_id} | — | {alert_id, options, ranked} |
| GET | /sonar/{det_id}.png | — | 已画好框和标签的声呐图 |
| GET | /log?limit=100 | — | LogEntry[]，新的在前 |
| GET | /metrics | — | {yolo, lora}，未就绪的为 null |
| POST | /scenario/{id}/start | {speed?} | {ok}；id 为 a 或 b |
| POST | /control | {action, value?}；action 为 pause、resume、speed、reset | {ok} |
| POST | /mode | {mode} | {ok} |
| POST | /inject | {type, target?}；type 为 buoy_down、buoy_up、network_down、network_up、noise_up、noise_down | {ok} |
| POST | /decision | {alert_id, option_id, action, operator}；action 为 approve 或 reject | {ok} |
| POST | /recommendations | Recommendation（Agent 调用） | {ok}，并广播 recommendation 事件 |
| POST | /log | {level, source, text}（Agent 调用） | {ok}，并广播 log 事件 |
| POST | /agent/ask | {question, track_id?} | {answer, model}；后端转发到 Agent 的 POST /ask |

静态数据文件（B 维护，放在仓库 data/）

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| zones.geojson | 分区多边形；properties：id、name、kind（berth、channel、anchorage）、sensitivity（0–1）、berths（泊位数）、neighbors（相邻分区 ID 数组）、entrance（入口航道为 true） |
| assets.json | 受保护资产：id、name、kind、lat、lon、sensitivity、rings_m（一、二、三级圈半径，默认 [1500, 800, 400]） |
| buoys.json | 浮标：id、lat、lon、range_m |
| vessels.json | 虚构船期：id、name、zone_id、movement（arrive、depart、at_berth）、t_h（距现在小时数） |

B 与 C 之间的 Python 接口

# C 提供：ml/sonar/render.py
def render_ping(targets: list[dict], *, max_range_m: float = 150.0, fov_deg: float = 120.0,
                noise: float = 0.3, seed: int | None = None, size: int = 640
               ) -> tuple["np.ndarray", list[dict]]:
    """targets 每项: {"cls": "uuv" | "fish_school" | "debris" | "marine_mammal",
                      "range_m": float, "bearing_deg": float,   # 相对声呐正前方，-fov/2 到 fov/2
                      "length_m": float, "width_m": float, "aspect_deg": float}
    返回: (size×size 灰度 uint8 图像，扇形顶点在底部中央,
           标注 [{"cls": str, "bbox": [x1, y1, x2, y2]}]，单位像素)"""

# C 提供：ml/yolo/infer.py
class SonarDetector:
    def __init__(self, weights: str = "ml/yolo/weights/best.pt", conf: float = 0.25): ...
    def detect(self, img: "np.ndarray") -> list[dict]:
        """返回 [{"cls": str, "conf": float, "bbox": [x1, y1, x2, y2]}]，CPU 推理"""

# YOLO 类别 ID：0 uuv，1 fish_school，2 debris，3 marine_mammal